Cahier des charges – LBC Immo Scraper

GIT - Yug

1. Page de garde

- Titre du projet : LBC Immo Scraper

- Nom du client / entreprise : Projet éducatif (usage interne)

- Nom du chef de projet : REIGNIER Franck

- Date / Version : 24/11/2025 – v1.0

- Statut : Brouillon

- Mention de confidentialité : Interne

2. Contexte et objectif

Le projet LBC Immo Scraper vise à automatiser la récupération des annonces immobilières depuis LeBonCoin, les stocker dans une base MySQL, et les afficher via une interface web simple (FastAPI + HTML/JS).
Objectif : fournir un outil de veille pour suivre des biens spécifiques avec filtres dynamiques et tableau de bord.

Périmètre du projet :

- Scraping des annonces immobilières.

- Stockage des données.

- Interface web pour consultation et filtrage.

- Déploiement futur sur serveur cloud.

3. Besoins

Fonctionnels

- Scraper les annonces LeBonCoin (immobilier).

- Stocker les données dans MySQL.

- Interface web avec :

  - Liste des annonces.

  - Filtres (prix, localisation, surface).

  - Recherche par mot-clé.

- Suivi du statut (date de mise à jour).

- Export CSV/JSON (phase 2).

- Dashboard analytique (phase 3).

Non fonctionnels

- Respect des CGU LeBonCoin.

- Performance : scraping optimisé (limitation requêtes).

- Sécurité : gestion des erreurs, RGPD (pas de données personnelles).

- Disponibilité : 99% uptime après déploiement.

4. Contraintes techniques

- Langage : Python 3.11+

- Framework : FastAPI

- Base de données : MySQL

- Librairies : PyMySQL, lxml, Jinja2

- Serveur : Uvicorn

- Déploiement : Docker + CI/CD (GitHub Actions)

- Architecture :

.

├── main.py

├── config/

├── src/ (scraper, utils)

├── web/ (routes, templates, static)

├── db/ (scripts SQL)

└── dist/ (exports)

5. Budget et ressources

- Budget : Projet éducatif → coût nul hors hébergement.

- Ressources humaines :

  - Chef de projet

  - Dev Backend

  - Dev Frontend

  - DevOps

  - Expert scraping

- Méthodologie : Agile (Scrum + Kanban)

  - Sprint de 2 semaines.

  - Backlog produit.

  - Daily stand-up.

  - Outils : GitHub Projects, Trello.