Feuille de cadrage – LBC Immo Scraper

GIT Feuille de cadrage - Yug

1. Page de garde

- Titre du projet : LBC Immo Scraper

- Nom du client / entreprise : Projet éducatif (usage interne)

- Nom du chef de projet : REIGNIER Franck

- Date / Version : 24/11/2025 – v1.0

- Statut : Brouillon

- Mention de confidentialité : Interne

2. Contexte et objectif, périmètre du projet

Le projet consiste à développer un outil permettant de scraper les annonces immobilières du site LeBonCoin, les stocker dans une base MySQL, et les afficher via une interface web simple (FastAPI + HTML/JS).
Objectif : automatiser la veille immobilière avec filtres dynamiques et tableau de bord.
Périmètre :

- Scraping des annonces.

- Stockage en base.

- Interface web pour consultation.

- Déploiement futur sur serveur cloud.

3. Parties prenantes (Matrice RACI)

| Tâches / Livrables | Chef de projet | Dev Backend | Dev Frontend | DevOps | Expert Scraping | Utilisateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cahier des charges | A | C | C | I | C | I |
| Développement du scraper | I | R | I | I | C | I |
| Interface web | I | C | R | I | I | C |
| Base de données | I | R | I | C | C | I |
| CI/CD et déploiement | I | C | C | R | I | I |

Légende

- R (Responsible) : Exécute la tâche.

- A (Accountable) : Porte la responsabilité et valide.

- C (Consulted) : Donne son avis d’expert.

- I (Informed) : Est informé de l’avancement.

4. Livrables attendus

- Cahier des charges validé.

- Code source (GitHub).

- Scripts SQL pour la base.

- Interface web fonctionnelle.

- Pipeline CI/CD.

- Documentation technique.

- Rapport de tests.

5. Méthodes de travail

- Méthodologie : Agile (Scrum + Kanban)

  - Sprint de 2 semaines.

  - Backlog produit.

  - Daily stand-up.

- Outils : GitHub Projects, Trello, Slack.

6. Contraintes et risques

- Contraintes :

  - Respect des CGU LeBonCoin.

  - Limitation des requêtes pour éviter blocage IP.

- Risques :

  - Changement du HTML du site cible.

  - Blocage par anti-scraping.

  - Délais liés à la configuration serveur.

7. KPI (Indicateurs de performance)

- Temps moyen de scraping < 5 sec par annonce.

- Taux de succès du scraping > 95%.

- Temps de réponse API < 300 ms.

- Disponibilité > 99% après déploiement.

- Satisfaction utilisateur > 80% (feedback).

8. Diagramme de GANTT (Vue simplifiée)

| Phase | Durée | Période |
| --- | --- | --- |
| Analyse & cadrage | 1 sem. | Semaine 1 |
| Développement scraper | 2 sem. | Sem. 2-3 |
| Développement API | 2 sem. | Sem. 4-5 |
| Interface web | 2 sem. | Sem. 6-7 |
| Tests & CI/CD | 1 sem. | Sem. 8 |
| Déploiement | 1 sem. | Sem. 9 |