RACI

GIT Raci - Yug

Personnes / Rôles identifiés

- Chef de projet (coordination globale)

- Développeur Backend (scraper, API, DB)

- Développeur Frontend (interface web)

- Administrateur Système / DevOps (CI/CD, déploiement)

- Expert en scraping / Data Analyst (optimisation, conformité)

- Parties prenantes / Utilisateurs finaux (feedback, besoins)

Matrice RACI

| Tâches / Livrables | Chef de projet | Dev Backend | Dev Frontend | Admin Sys / DevOps | Expert Scraping / Data | Utilisateurs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Définition du cahier des charges | A | C | C | I | C | C |
| Architecture technique | A | R | C | C | C | I |
| Développement du scraper | I | R | I | I | C | I |
| Développement API (FastAPI) | I | R | I | I | C | I |
| Développement interface web | I | C | R | I | I | C |
| Base de données (MySQL) | I | R | I | C | C | I |
| Tests unitaires & intégration | I | R | R | C | C | I |
| Pipeline CI/CD | I | C | C | R | I | I |
| Déploiement (Docker / Cloud) | I | C | C | R | I | I |
| Conformité CGU LeBonCoin | A | I | I | I | R | I |
| Dashboard analytique | I | C | R | I | R | C |
| Collecte des besoins utilisateurs | A | I | I | I | I | R |

Légende

- R (Responsible) : Exécute la tâche.

- A (Accountable) : Porte la responsabilité et valide.

- C (Consulted) : Donne son avis d’expert.

- I (Informed) : Est informé de l’avancement.